09/01/2014

Auteur : EC

**Compte-rendu de la réunion du 09/01/2014 sur l’application « BasExp»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participants** | **Lieu** | **Dates** |
| Sophie Bary  Julien Brisset  Etienne Cavillier  Simon Chagnoux  Alexis Martin  Patrice Pruvost | Salle de réunion du 2ème étage | 09/01/2014 10h-12h30 |

[Points abordés 1](#_Toc377050188)

[Internationalisation 1](#_Toc377050189)

[Synchronisation entre l’application (expedition.mnhn.fr) et la base (BasExp) 1](#_Toc377050190)

[Photothèque 2](#_Toc377050191)

[Affichage 2](#_Toc377050192)

[BasExp comme référentiel des Stations 2](#_Toc377050193)

[Lien vers les collections 2](#_Toc377050194)

[Evolutions à moyen terme 2](#_Toc377050195)

[Prochaine réunion 2](#_Toc377050196)

# Points abordés

## Internationalisation

Le travail est en cours et se décompose en trois phases. La dernière phase, concernant les données en base, demandera de lister les données qui seront à traduire puis d’ajouter des champs aux tables concernées.

## Synchronisation entre l’application (expedition.mnhn.fr) et la base (BasExp)

Le lien mis en place ne permet pas de purger (et donc de recréer ensuite) tous les objets dans l’application. On décide de supprimer les deux niveaux de cache (les objets seront systématiquement recréé et donc toujours à jour). Le seul inconvénient pourrait être des temps de réponse plus longs. A surveiller donc.

## Photothèque

Philippe Loret (DSI) continue le développement d’une photothèque. Discuter avec lui des limites respectives des deux applications.

## Affichage

* Page campagne : ajouter une colonne au tableau des stations pour pointer vers la carte, le numéro de station pointant lui directement vers la page collecte.
* Dans ce même tableau, le tri des stations doit se faire d’abord par date puis par ordre alphabétique
* Ajouter un champ statut à la table CAMPAGNE : si vide la campagne apparaît dans la liste des campagnes, si non vide (message expliquant la raison) la campagne n’apparaît pas dans les listes et le message est affiché suite à une recherche.
* Affichage du navire (page campagne) et création d’une fiche navire (cf. fiche participant)
* Suppression du tableau « Localisation géographique » (page campagne). L’information est remontée : chef de mission, navires(s), dates début et fin.
* La photo d’équipe apparait en vignette avec une légende
* Les documents (fichiers, photos) s’ouvrent dans un nouvel onglet avec le bouton gauche de la souris.

## BasExp comme référentiel des stations

* Ce point sera abordé en détail lors de la prochaine réunion (migration et travail préparatoire)

## Lien vers les collections

* Le lien dans le cartouche (page campagne en haut à droite) pointera vers une nouvelle page de synthèse des données provenant de la campagne et versées dans les différentes collections. L’idée est de présenter les données par regroupements et non en « vrac ». A discuter pour les détails.

## Evolutions à moyen terme

* Nouvel aspect donné à l’application dans le style du nouveau site <http://www.mnhn.fr> (l’application photothèque pourra servir de point de départ à la discussion).

# Prochaine réunion

Mercredi 22 janvier.

Ordre du jour prévisionnel :

1. Migration *définitive* des informations géographiques (données station) des collections vers BasExp.
2. Protocoles de récoltes (Alexis)